## ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I

СОГЛАШЕНИЕ

по охране труда на 2013-2015 гг.

В целях улучшения условий труда работников ВГАУ и создания им безопасных и здоровых условий труда в период выполнения работы, администрация ВГАУ, в лице ректора ВГАУ профессора Котарева В.И., и профсоюзного комитета ВГАУ, в лице председателя профкома ВГАУ Корольковой Н.В., заключили соглашение о выполнении следующих мероприятий и нормативных положений.

СОГЛАШЕНИЕ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА МЕЖДУ АДМИНИСТРАЦИЕЙ И ПРОФКОМОМ ВГАУ

| № п/п | Содержание мероприятий | Ед. изм | Кол-во | Сроки исполнения | Ответственные лица | Ожидаемая социальная эффективность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Кол-во работни-ков, которым улучшат условия труда | Кол-во работников, высвобожд. от тяж. физтруда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Главный учебный корпус |  |
|  | Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1= | Провести косметический ремонт в библиотеке, Ауд.№315, №248 угол-стена-потолок; №237-стена-потолок; №243 угол-стена-потолок №307 угол-стена-потолок; №317 потолок-стены; №318 потолок-стены; №321 потолок-стены; №323 угол-стена; №340 угол-стена; №347 угол-стена; №354 потолок-стены; №361 угол-стена; № 351,352,353 косметический ремонт; №366 стены. |  |  | II кв.2014 III кв. 2014 | Начальник хозяйственного управления |  | - |  |
| 2= | Заменить рамы на окнах в ауд. № 223,216, 215,363, 365, 315,314,105,160, 122,122 а |  |  | III кв.2014 II-III кв. 2014 | -*- |  | - |  |
| 3= | Отремонтировать полы в ауд.№ 363,365, 164, НБ |  |  | II кв.2014 | -*- |  | - |  |
| 4= | Выделить помещение для уборщиц (в цокольном этаже) |  |  | II кв.2014 |  |  |  |  |
| 5= | Заменить двери в ауд. ауд.№314,315. |  |  | II кв.2014 |  |  |  |  |
| 6= | Техфак ауд.322,323,327 ремонт 35,36,36а ФТЖТ ауд.25 (ремонт) Экономфак: ауд.379,376,377,352,231,237 |  |  | II кв.2014 |  |  | - |  |
| 7= | Провести капитальный ремонт: в ауд.№ 164; каф. Геодезии- №367,369,371,371а (оранжерея), будка, коридор; библиотека №332 (внутри); физика №246; философия №261; №327; №328 лабор.№149 зал- заседаний (музей); №310-стена примыкающая к туалету-обить панелями; №211а-лабор.-грибок,стена примыкает к туалету-панели; 211б-препод.-грибок, стена примыкает к туалету-панели; НБ (читальный зал)-отдел науч.литер; Агрохимфак- ауд.№303,248а,249,252,253,307,308, 310; Агрофак-ауд.№ 34,34а,34б,220,328,214,215,217,218,218а,219,316,318; Земфак-ауд.№ 33 (лаболатория); ГПФ-ауд.№ 261-все, кроме окон; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вентиляционные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1= | Отремонтировать вытяжку в ауд.№226,228, 223,358а, 362, 153, 153а, 159, 320, 20а, 308, 322,305,309 кафедре химии приобрести 4 вытяжных шкафа в комплекте | шт | 46 |  |  | 20 | - |
| 2= | Отремонтировать вытяжные шкафы в ауд.№312,105,115 |  |  | III кв2015 |  |  |  |
| 3= | Для проведения учебных занятий и научно-исследовательских работ необходим газ ауд.№308,309,310 |  |  | III кв. 2015 |  |  |  |
| 4= | в художественной библиотеке расположенной в цокольном этаже установить вентиляцию |  |  |  |  |  |  |
|  | Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |
| 1= | Отремонтировать водопровод в ауд.№ 380,219 |  |  | I кв. 2014 |  |  | - |
| 2= | Установить раковины и смонтировать канализацию в ауд. № 10, 153,154,159,159а, 160, 182, 314 |  |  | I кв. 2014 |  | 5 |  |
| 3= | Установить новые мойки и смесители в ауд. № 153, 153а, 154, 156, 159, 159а, 160, 23,24 (лаборатория биологических анализов) | шт | 8 |  |  | 20 |  |
| 4= | Подключить к имеющимся коммуникациям водопровод в ауд.№245,246а |  |  | II кв. 2014 |  |  |  |
| 5= | Заменить отопительную систему ауд.331,6(ветфак) Отремонтировать стены ауд.331,332,1(резервное хранилище), общ.№8 (библиотека) Отремонтировать пол на втором ярусе помещения сектора ауд.331 |  |  | III кв. 2015 |  |  |  |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1= | Сделать контур заземления и подключить к нему все компьютеры |  |  | II кв.2014 |  |  | - |
| 2 | В библиотеке: отремонтировать подъемник для книг; установить системы климат-контроля; заменить электропроводку ауд.331; демонтировать металлический короб подъемника ауд.232б,332 |  |  | II-III кв. 2014 |  |  | - |

Учебный корпус мехфака

|  | Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1= | Заменить оконные рамы в ауд. 415,422, 1,2,3, 5а,5,15,16,17,420, 419,423,425. | шт | 16 | III кв2015 | Начальник хозяйственного управления | 30 | - |
| 2= | Отремонтировать ауд.№ 420, 419,423,425,426 | м2 |  | III кв. 2015 |  |  |  |
| 3= | Заменить двери в ауд.№ 100, 102а,309,310 ауд.415,204,205,208, | шт | 4 |  |  |  |  |
| 4= | Мехфак корпус №3 (стена в левом крыле корпуса,фасад,цоколь); Лаборатории,коридоры; Корпус №4 (422,126-модуль); Корпус №7 экспоцентр (126) |  |  |  |  |  |  |
| 5= | Заменить оконные рамы ауд.№423,419,418,425,420 |  |  | I кв. 2014 |  |  |  |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1= | Сделать контур заземления и подключить к нему все компьютеры |  |  | III кв2015 |  | 20 | - |
| 2= | Заменить проводку в ауд.№ 100,124М,208,1,2,3,366 | м | 80 | III кв. 2015 |  |  |  |
| 3= | Провести ремонт вытяжных шахт и установить вытяжной шкаф в лаб.№3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |
| 1= | Заменить канализацию и установить раковины в лаб.№3, ауд.№208,100, 1,2,3, уч. мастерских, модуль |  |  | I кв. 2014 |  | 50 | - |
| 2= | Оборудовать душевую каби-ну для мастеров, проводящих практические занятия, испы-тания топливной аппаратуры | шт | 1 | I кв. 2014 |  | 12 | - |
| 3= | Отремонтировать канализацию в лаб.№7 (корпус №3) |  |  | III кв.2015 |  |  |  |
|  | Вентиляционные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Провести ремонт вытяжных шахт в лаб.№1,2,3 | шт | 3 | I кв. 2014 |  | 12 | - |
| 2 | Установить оконный венти-лятор в ауд.№107,246 | шт | 2 | I кв. 2014 |  | 6 | - |
| 3 | Установить кондиционер в ауд. № 230 (модуль) | шт. | 2 | II кв. 2014 |  |  |  |
| 4= | Приобрести и установить оконный вентилятор в ауд.№219,124(модуль) |  |  | III кв. 2015 |  |  |  |

|  | Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1= | Капитальный ремонт: блок Б; ауд.304,327; 120,128,129,147,164,167,141,119,123,125,206,207,212,213,313,315,312,109,110,111 туалеты 1-4 этажа, ремонт крыльца главного входа, 213 |  |  | I кв. 2014 | Начальник хозяйственного управления |  |  |
| 2= | Зоотомикум (16,17) Учебный корпус ФВМ и ТЖ ремонт крыши, освещение территории, замена пола в виварии |  |  | I кв. 2014 |  |  |  |
| 3= | Ремонт помещений, замена окон в ауд.№322а, 322, 321, 320, 319, 318, 306,307,308,411. Замена окон: ауд.№203,208,123,180,119,123,125,154,124,206,207,212, 313,315,312,109,110,111,311,310,314 |  |  | II кв. 2014I |  |  |  |
| 4= | Капитальный ремонт крыши (корпус зоотомикум) блок Б; Замена линолеума ауд.№131,136,2,3 |  |  | III кв. 2015 |  |  |  |
| 5= | Заменить двери ауд.№202,124,300,301,303, 309,316,317,324,325,416,402 |  |  | I кв. 2014 |  |  |  |
| 6= | Отциклевать пол и покрыть лаком ауд.№206,207,313,315, 212,413 Ремонт пола в коридоре 4-го этажа |  |  | I кв. 2014 |  |  |  |
| 7= | Заменить окна ауд. №323,324,325,326,327,300, 301,302,303,304,305,309,316,317,407,413,422,423,401,406 Общий ремонт: ауд.300,301,309,316,317 |  |  | II кв. 2014I |  |  |  |
| 8= | Провести капитальный ремонт ауд.105,115,116,120,126,127,128,129,141,143,147,155,164,205,408,409,410,412,114 |  |  | III кв. 2015 |  |  |  |
| 9= | Ремонт коридора и ауд.175,147-149(ветеринарные клиники) |  |  | I кв. 2014 |  |  |  |
|  | Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |
| 1= | Ветеринарные клиники (моечная комната); Склад хим-реактивов (оборудовать мойку) |  |  | III кв. 2015 |  |  |  |
| 2= | Ремонт канализации в ауд.407,413,419,422,423; Ремонт раковины ауд.407,419 |  |  | I кв. 2014 |  |  |  |
|  | Вентиляционные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1= | Приобрести и установить оконные вентиляторы в виварии, ауд.№ 306,308,13 |  |  | III кв. 2015 |  |  | - |
| 2= | Отремонтировать систему вентиляции блоков А и Б; Склад хим-реактивов и санузлах (провести вентиляцию) |  |  | I кв. 2014 |  |  | - |
| 3= | Отремонтировать вентиляцию в ауд.№40 и учебно-лабораторных помещениях кафедры переработки животноводческой продукции |  |  | I кв. 2014 |  |  |  |
| 4= | Установить 5 шт. электрополотенец в ауд.№306,307,308, прозекторий -2 шт. |  |  | II кв. 2014 |  |  |  |
| 5= | Отремонтировать вытяжные шкафы в ауд.№307,411; Ремонт бестеневой лампы ауд.№133 |  |  | III кв. 2015 |  |  |  |
| 6= | Отремонтировать вытяжки ауд.317,325,303 |  |  | I кв. 2014 |  |  |  |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1= | Приобрести и установить эл. котел для приготовления корма собакам |  |  | II кв. 2014 |  |  |  |
| 2= | Сделать контур заземления и подключить к нему все компьютеры |  |  | III кв. 2015 |  |  |  |

АХЧ

| 1= | Провести косметический ремонт в комнате отдыха водителей, электромас-терской, душевой комнате гаража. |  |  | I кв. 2014 | Начальник хозяйственного управления |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2= | Обеспечить проведение мед.проф осмотров сотру-дников, занятых на работах с вредными условиями |  |  | II кв. 2014 |  |  | - |
| 3= | Провести капитальный ремонт в помещениях и цехах столовой №35 |  |  | III кв. 2015 |  |  |  |

Общежития

| 1= | Ветфак общ.№8 (ремонт) |  |  | I кв. 2014 | Начальник хозяйственного управления |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2= | Техфак общ.№1 (ремонт) |  |  | II кв. 2014 |  |  |  |
| 3= | Техфак общ.№3 (ремонт) |  |  | III кв. 2015 |  |  |  |
| 4= | ГПФ общ.№3 (238,452,477) (ремонт) |  |  | II кв. 2014 |  |  |  |
| 5= | ГПФ общ.№8 (904) (ремонт) |  |  | III кв. 2015 |  |  |  |
| 6= | Земфак общ.№2 (все комнаты, 330) (ремонт) |  |  | I кв. 2014 |  |  |  |
| 7= | Агрохимфак общ.№2 (ремонт) |  |  | II кв. 2014 |  |  |  |
| 8= | Хоз.управление общ.№3 (ремонт) |  |  | III кв. 2015 |  |  |  |

### Ректор ВГАУ профессор                                                                                              В.И. Котарев

Председателя  профкома ВГАУ                                                                                               Н.В. Королькова